2022年度清远市住房和城乡建设局

建筑起重机械集中整治专项行动项目

绩效自评报告

一、基本情况

为确保我市建筑起重机械安全形势稳定，确保2019-2021年建筑起重机械专项行动成效，根据《清远市安全生产专项整治三年行动实施计划》《清远市推进广东省自然灾害防治九项重点工程任务分工表》《关于印发<贯彻落实全市安全生产专项整治三年行动实施计划工作方案>的通知》（清建〔2020〕105号）、《关于印发<清远市城市建设安全专项整治三年行动实施方案重点任务推进路线图>的通知》（清建〔2020〕107号）等文件的要求，市住房城乡建设局决定在市辖项目范围内组织开展建筑起重机械安全隐患大排查。

鉴于我市在建工地建筑起重机械体量较大，经局党组审议，设立“清远市2022年建筑起重机械集中整治专项行动项目”（以下简称“项目”），项目年限为2022年度，立项内容为对清远市范围内在建房屋建筑和市政工程使用的塔式起重机、施工升降机等建筑起重机械进行两次专项检查检测，项目资金从市住房城乡建设局部门专项-建筑起重机械专项检查检测项目资金中统筹98.955万元，用于委托专业第三方服务机构完成该项工作。

此项目采购工作委托广东省建设工程质量安全检测总站有限公司完成。我局组织该公司进行两次专项检查检测，第一次时间为2022年3月26日至2022年4月6日，累计完成221台（102台塔式起重机、119台施工升降机）建筑起重机械设备的检查检测工作；第二次时间为2022年8月22日至2022年10月11日，累计完成271台（127台塔式起重机、144台施工升降机）建筑起重机械设备的检查检测工作。全年共出具检测报告492份，并汇总检查检测数据，形成监督抽检检测工作分析总结报告。本项目采购工作到此结束。

- 自评情况

- （一）自评等级和分数

- 项目自评为“合格”等次，自评分数为95分。

- （二）专项资金使用绩效

- 专项资金支出情况。项目预算资金为98.955万元，实际到位资金为98.955万元，实际支出98.955万元，支出率达100%。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。项目专项资金绩效目标均达到目标要求。

- 3.项目不需要开展公众满意度调查。

三、改进意见

无意见。